Von der Idee bis zur ersten Fahrt Auftrag 1: Chronologie Ein gigantisches Projekt wie die NEAT kann nicht in kurzer Zeit realisiert werden. Von der Idee bis zur Realisierung können Jahrzehnte vergehen. Suche nach Jahreszahlen zu den folgenden Meilensteinen des NEAT-Baus. 1947; Ideen. Der Ingenieur Eduard Gruner präsentiert Ideen für einen Gotthard-Basistunnel. 15 Jahre später lässt das Departement des Innern ein erstes Projekt ausarbeiten, aber zuerst wird der Gotthard-Strassentunnel gebaut.. 1974; Varianten. Während 5 Jahren werden die Varianten Lötschberg, Meiringen-Tessin, Gotthard, Glarus-Biasca und Splügen heftig diskutiert. 9 Jahre später werden sie vom Bundesrat als „nicht dringlich“ schubladisiert.. 1988; Entschluss. Die SBB sprechen sich für einen Gotthard-Basistunnel aus. Ein Jahr später beschliesst die Schweizer Regierung der Bau einer Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT). Wieder drei Jahre später befürwortet das Schweizer Volk mit 64% Ja-Stimmen den Bau der NEAT.. 1993; Sondierung. Die AlpTransit Gotthard übernimmt die Verantwortung für das Projekt. Während fünf Jahren untersucht sie die geologischen Verhältnisse in der Piora-Mulde, einer gigantischen, trichterförmigen Sandkuhle im Gotthardmassiv.. 1995; System. Der Bundesrat genehmigt die Linienführung für den Tunnel zwischen Erstfeld und Bodio. Es wird festgelegt, dass zwei Einspur-Röhren für die Züge gebaut werden. Diese sollen mit 180 Querschlägen verbunden sein und sich gegenseitig als Rettungsräume dienen.. 1999; Vorarbeiten. Während mehreren Jahren wird in Sedrun ein 800 m tiefer Schacht ausgehoben, damit von dessen Fuss aus der Basistunnel schneller gebaut werden kann. Bei Faido beginnt ein Zwischenangriff Richtung Süden. In Amsteg ist offizieller Baubeginn auf der Alpen-Nordseite.. 2006; Durchstich. Knapp vier Jahre nach dem Baustart zwischen Bodio und Faido kann der erste Durchschlag einer Tunnelbohrmaschine im Gotthard-Basistunnel gefeiert werden.. 2009; Technik. Während an den anderen Orten noch gebohrt wird, beginnt bei Biasca sofort der Einbau von Geleisen, Fahrleitungen, Kommunikationsnetzen, Sicherungseinrichtungen und Abwasserleitungen.. 2010; Weltrekord. Am 15. Oktober erfolgt der erste Hauptdurchschlag zwischen Sedrun und Faido. Damit ist der Gotthard-Basistunnel auf einer Länge von 57 km vollständig durchbrochen. Somit kann überall mit dem Einbau der Bahntechnik begonnen werden.. 2016; Eröffnung. Die SBB übernehmen von der AlpTransit das Tunnelsystem. Technische Tests und Probefahrten folgen bis zum Betriebsstart am 11. Dezember. Eröffnungsfeier ist am 1. Juni 2016..